РЕПУБЛИКА СРПСКА

Општина Ново Горажде

Начелник

-Координациони тим за

имплементацију програма

капиталних инвестиција-

Број: 02/1- 302-8/18

Датум 24.01.2019.

На основу члана III став 1. алинеја 4. Одлуке о о формирању Координационог тима за имплементацију Програма капиталних инвестиција („Службени гласник општине Ново Горажде“, број: 6/18), Координациони тим за имплементацију програма капиталних инвестиција на својој трећој сједници одржаној дана 24.01.2019. године д о н о с и

**О Д Л У К У**

**о груписању пројеката Програма капиталних инвестиција и одређивању године у којој ће се пројекти реализовати**

I

Овом Одлуком групишу се прихваћени и категорисани приједлози пројеката из 2018. године, те утврђује могућност ажурирања Плана капиталних инвестиција током наредног петогодишњег периода.

II

Пројектни приједлози се групишу на сљедећи начин:

1. 2019. година:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Редни број*** | ***Назив пројекта*** | ***Сектор*** | ***Предлагач*** | ***Процјена буџета у КМ*** | ***Број бодова*** | ***Напомена*** |
| ***1*** | *Изградња Културно-омладниског центра у Новом Горажду* | *Друштвене дјелатности* | *Општинска управа* | *800.000,00 КМ* | *215/21,5* |  |
| ***2*** | *Изградња фискултурне сале у Подручном одјељењу ОШ "Вук Караџић"* | *Друштвене дјелатности* | *Општинска управа* | *216.788,90 КМ* | *212/21,2* | *Пројектна вриједност код процјене буџета* |
| ***3*** | *Израда просторно планске документацијеза подручје општине Ново Горажде* | *Управа* | *Горан Петровић* | *100.000,00 КМ* | *204/20,4* |  |
| ***4*** | *Модернизација јавне расвјете у општини Ново Горажде* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *200.000,00 КМ* | *195/19,5* |   |
| ***5*** | *Реконструкција и опремање основне школе у Новом Горажду* | *Друштвене дјелатности* | *Општинска управа* | *171.756,47 КМ* | *187/18,7* | *Пројектна вриједност код процјене буџета* |
| ***6*** | *Санација локалне санитарне депоније* | *Инфраструктура* | *Ибрахим Дрљевић и Фуад Машић* | *200.000,00 КМ* | *179/17,9* |  |
| ***7*** | *Задужбина Љубавића* | *Друштвене дјелатности* | *Општинска управа* | *550.000,00 КМ* | *169/16,9* |   |
| ***8*** | *Проширење градског гробља* | *Инфраструктура* | *ЈКП "Ново Горажде"* | *150.000,00 КМ* | *150/15* |  |
| ***9*** | *Завршни радови на објекту балон сале* | *Друштвене дјелатности* | *Општинска управа* | *100.000,00 КМ* | *149/14,9* |  |
| ***10*** | *Изградња канализационе мреже у насељима Сопотница и Сурдук* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *220.000,00 КМ* | *124/12,4* |   |
| ***11*** | *Изградња пјешачке стазе у насељу Машићи* | *Инфраструктура* | *Ибрахим Дрљевић и Фуад Машић* | *150.000,00 КМ* | *98/9,8* |   |

1. 2020.година:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Редни број*** | ***Назив пројекта*** | ***Сектор*** | ***Предлагач*** | ***Процјена буџета у КМ*** | ***Број бодова*** | ***Напомена*** |
| ***1*** | *Успостављање и развој пословне зоне* | *Привреда* | *Општинска управа* | *100.000,00 КМ* | *207/20,7* |  |
| ***2*** | *Израда елабората зона санитарне заштите изворишта питке воде Канлићи и Гојчевићи* | *Инфраструктура* | *ЈКП "Ново Горажде"* | *20.000,00 КМ* | *129/12,9* |  |
| ***3*** | *Изградња преграде на Сопотничком потоку* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *40.000,00 КМ* | *126/12,6* |  |
| ***4*** | *Модернизација улице у Устипрачи* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *25.000,00 КМ* | *125/12,5* | *Прилазна улица ка зградама* |
| ***5*** | *Регулација Слатинског потока* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *400.000,00 КМ* | *115/11,5* |  |
| ***6*** | *Модернизација ул. Алексе Шантића и Меше Селимовића у МЗ Копачи* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *50.000,00 КМ* | *112/11,2* |  |
| ***7*** | *Модернизацијапутног правца у насељу Оглечева* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *220.000,00 КМ* | *110/11* | *Од ентитетске границе до центра Оглечеве, у дужини од 1.800 метара* |
| ***8*** | *Регулација Зидинског потока* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *350.000,00 КМ* | *107/10,7* |  |
| ***9*** | *Модернизација улице Прачанска у Устипрачи* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *110.000,00 КМ* | *105/10,5* |  |
| ***10*** | *Регулација Русањског потока* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *300.000,00 КМ* | *86/8,6* |  |

1. 2021. година:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Редни број*** | ***Назив пројекта*** | ***Сектор*** | ***Предлагач*** | ***Процјена буџета у КМ*** | ***Број бодова*** | ***Напомена*** |
| ***1*** | *Уређење дјечијег игралишта у Устипрачи* | *Друштвене дјелатности* | *Општинска управа* | *25.000,00 КМ* | *147/14,7* |  |
| ***2*** | *Изградња градске тржнице* | *Инфраструктура* | *Општинско удружење пензионера* | *20.000,00 КМ* | *141/14,1* |  |
| ***3*** | *Набавка пловила* | *Привреда* | *Општинска управа* | *50.000,00 КМ* | *132/13,2* |  |
| ***4*** | *Модернизација локалног пута Доња Сопотница-Скакавац* | *Инфраструктура* | *МЗ Копачи* | *250.000,00 КМ* | *112/11,2* |  |
| ***5*** | *Модернизација путних комуникација у МЗ Требешко Брдо* | *Инфраструктура* | *МЗ Требешко Брдо* | *150.000,00 КМ* | *90/9* |  |

1. 2022. година:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Редни број*** | ***Назив пројекта*** | ***Сектор*** | ***Предлагач*** | ***Процјена буџета у КМ*** | ***Број бодова*** | ***Напомена*** |
| ***1*** | *Модернизација пута Доња Сопотница- Горња Сопотница* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *500.000,00 КМ* | *117/11,7* | *У дужини од 5.000 метара* |
| ***2*** | *Производња органске хране на бази воћа и поврћа у објекту ДЦ-а* | *Привреда* | *Општинска управа* | *150.000,00 КМ* | *117/11,7* |  |
| ***3*** | *Модернизација двије путне комуникације у МЗ Поткозара* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *100.000,00 КМ* | *108/10,8* | *Према насељу Прибијеновићи и Обреновићи у дужини од 1000 метара* |

1. 2023. година:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Редни број*** | ***Назив пројекта*** | ***Сектор*** | ***Предлагач*** | ***Процјена буџета у КМ*** | ***Број бодова*** | ***Напомена*** |
| ***1*** | *Пројекат Соча- узгој гљиве Шии таке и шампињона у подземном објекту* | *Привреда* | *Општинска управа* | *3.000.000,00 КМ* | *151/15,1* |  |
| ***2*** | *Производња био масе и пелета као обновљивог извора енергије (у објекту МЗ Т. Брдо)* | *Инфраструктура* | *Општинска управа* | *50.000,00 КМ* | *142/14,2* |  |
| ***3*** | *Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта* | *Привреда* | *Општинска управа* | *500.000,00 КМ* | *108/10,8* |  |

III

Координациони тим за имплементацију програма капиталних инвестиција ће сваке године вршити прикупљање приједлога пројеката који ће по већ успостављеним механизмима бити разврстани и по могућности уграђени и ажурирани у Плану капиталних инвестиција.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласним мјестима општине Ново Горажде и званичној интернет презентацији општине Ново Горажде.

ДОСТАВЉЕНО: ПРЕДСЈЕДНИК КООРДИНАЦИОНОГ

* Скупштини општине ТИМА
* Члановима Координ.тима Х15
* а/а

 Мила Петковић