ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ

ЗА 2026 ГОДИНУ

Увод

- Осврт на пројекте и активности реализоване годишњим планом рада за 2025. годину

Током 2025. године имплементација планираних пројеката и активности је била смањеном динамиком  уз веће финансирање из Буџета општине Ново Горажде у односу на обезбјеђења средства из спољњих извора. Разлога за овакво стање  има више,  посљедице  настале ратним дешавањима у Украјини, на Блиском истоку и проблем преусмјеравања финансијских средстава разних међународних фондова ка кризном подручју, као и слабији прилив финансијских средстава у Буџет општине у односу на пораст трошкова. Криза у Украјини  и на Блиском истоку утиче на финансијску, енергетску и геополитичку стабилност, посљедице ове кризе су видљиве у константном повећању цијена роба, а посебно енергената и материјала што за посљедицу има повећање трошкова за имплементацију планираних пројектних активности и обезбјеђење неопходних средстава. Такође, друштвено политички односи унутар Босне и Херцеговине и пољедице које производе негативно утичу на планирање и имплементацију пројектних активности, а посебно у дијелу обезбјеђења донаторских средстава.

Преглед реализације мјера у 2025. години са планираним износима и извршеним износима дат је у следећој табели:

| ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕРАМА | ПЛАНИРАНО (КМ) | ИЗВРШЕНО (КМ) | УТРОШЕНО СРЕДСТАВА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мјера 1. Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине | 120.000,00 | 11.099,10 | 9,25 |
| Мјера 2. Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде | 120.000,00 | 105.800,78 | 88,17 |
| Мјера 3. Изградња друштвене инфраструктуре | 851.940,57 | 293.385,43 | 34,43 |
| Мјера 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва | 607.900,00 | 631.061,26 | 103,81 |
| Мјера 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | 485.000,00 | 98.205,09 | 20,24 |
| Мјера 6. Увођење нових јавних услуга и електронске управе | 25.000,00 | 4.832,53 | 19,33 |
| Мјера 7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине | 25.000,00 | 3.340,00 | 13,36 |
| Мјера 8. Одрживо управљање отпадом и ефикасно коришћење енергије | 25.000,00 | 5.000,00 | 20,00 |
| Мјера 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа | 120.000,00 | 132.207,56 | 110,17 |
| Све укупно за мисију општине Ново Горажде | 2.379.840,57 | 1.284.931,75 | 53,99 |

- Основни подаци о Стратегији општине Ново Горажде за период 2020 - 2027. године

Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. година је кључни стратешко-плански документ општине Ново Горажде, који треба да подстиче њен будући раст и развој. Стратегија обухвата економски и друштвени аспект, али и аспекте заштите и унапређења животне средине и простора. Израђена је као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицање локалних снага, као одговор на изазове будућег развоја општине и свеукупног живота у њој. Као таква, Стратегија развоја општине Ново Горажде је у складу са стратегијама и политикама на вишим нивоима власти и то прије свега са стратешким и просторно-планским документима Републике Српске, али и са другим секторским стратегијама у Босни и Херцеговини. Такође, Стратегија је усклађена са процесом европских интеграција и глобалним циљевима одрживог развоја  (SDG).

Стратегија је израђена у оквиру Протокола о сарадњи између Општине Ново Горажде  и Пројекта инетегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједнички пројекат Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација у БиХ (УНДП), а проводи се у сарадњи с Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Федералним министарством правде, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске и савезима општина/опћина и градова у оба ентитета.

У процесу израде овог планског документа кориштена је МиПРО методологија, која је прилагођена ЕУ терминологији и циклусу планирања, што је у складу са закључцима Радне групе за утврђивање концепта унапређења система стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској.

Законски основ за израду  плана рада начелника  општине Ново Горажде садржан је у следећим законским и подзаконским актима:

- Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 63/21);

- Уредба о стратешким документима у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 94/21);

- Уредба о спроведбеним документима у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 08/22);

- Кратак опис  плана рада општине Ново Горажде за период 2025-2027. године

Стратегијом развоја општине Ново Горажде за период од 2020 до 2027. године дефинисана су три стратешка циља  са пет приоритета који су дефинисани у складу са релевантним стратешким циљевима.

Стратешки циљ 1

Обезбјеђен  стабилан и одржив развој привреде

Приоритет 1.1: Привлачење нових  инвестиција и развој пољопривреде

Стратешки циљ 2

Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника

Приоритет  2.1: Повећање обима услуга  социјалне заштите становништва и квалитета  друштвених дјелатности

Приоритет 2.2 : Изградња јавне инфраструктуре  и  повећање нивоа квалитета услуга грађанима

Стратешки циљ 3

Очувана и заштићена животна средина

Приоритет 3.1: Унапријеђено стања природе, тла, воде и ваздуха

Приоритет 3.2:  Значајано смањење ризика од елементарних непогода и других несерћа  по људе и материјална добра

У  Стратегији развоја општине Ново Горажде за период 2020-2027. године је идентификовани су кључни стратешки пројекти. Ови стратешки пројекти представљају интервенције од највећег значаја за Општину и имају вишеструки ефекат на развој општине Ново Горажде.

У оквиру стратешког циља 1, тј. постизања стабилног и одрживог развоја привреде општине, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на развој пољопривреде и привлачењу инвестиција. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1.	Стављање у функцију објекта ”Градина” – уређење пословне зоне

2.	Стављање у функцију објекта ”СОЧА

3.	Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва

4.	Развој пластеничке производње

5.	Подизање нових воћњака

6.	Подршка подизању стајских објеката и набавке стоке

У оквиру стратешког циља 2, тј. унапређења квалитета живота свеукупним друштвеним напретком општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на унапређење тренутног стања у друштвених дјелатности, областима здравства, социјалне заштите, школства, спорта и културе, јавних услуга, те инвестиција у јавну инфраструктуру. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1.	Изградња и опремање културно-омладинског центра

2.	Пројекат ”Задужбина Љубавића-Горажданска штампарија 1519-1523”

3.	Провођење сета мјера за пронаталитетну политику

4.	Пројекат социјалног становања

5.	Опремање школа

6.	Изградња канализационе мреже у МЗ Копачи

7.	Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара

8.	Модернизација и уређење урбаног дијела општине

9.	Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде

10.	Осавремењавање општинске управе/електронска управа

У оквиру стратешког циља 3, тј. унапређења заштите животне средине општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на заштиту и унапређење стања животне средине, очување природних добара и смањење ризика од несрећа. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1.	Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине

2.	Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача

3.	Еко туристичка зона ”Устипрача”

4.	Санација и рекултивација депоније ”Каменолом”

5.	Изградња трансфер  станице комунланог отпада и увођење система рециклаже отпада на извору

6.	Деминирање контаминираних подручја општине

7.	Уређење бујичавих водотока

Препоруке за наредни период рада општине Ново Горажде укључују: Одрживи развој, који подразумијева развој на бази потребе садашњице без компромитовања могућности будућих генерација да задовоље властите потребе. Концепт одрживог развоја нуди свеобухватан приступ у рјешавању проблема у локалној заједници, кроз интеграцију мјера ублажавања сиромаштва, социјалне заштите, привредног раста и заштите животне средине. Овај принцип осигурава разумно искориштавање расположивих локалних ресурса, те узима у обзир права и потенцијалне потребе будућих генерација. Премда је развој јединица локалне самоуправе заснован на привредном развоју, гледајући кроз перспективу планирања локалног развоја, принцип одрживости осигурава да се једнака важност и пажња дају друштвеним, хуманим и еколошким аспектима живота у заједници; регионални приступ и међуопштинску сарадњу; унапређење комуникације са вишим нивоима власти и донаторима; планским развојним мјерама потребно је зауставити негативан тренд и Општину учинити атрактивном заједницом за живот и рад, образовање и стварање нових  породица.

А.

| МИСИЈА ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ ЗА 2026. |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИЗВОРИ | ИЗНОС КМ |
| Мисија општине Ново Горажде је да обезбиједи стабилан и одржив развој привреде, унаприједи стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника уз очувану и заштићену животну средину. Локална самоуправа је право грађана да непосредно и преко својих слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању заједничких интереса становника јединице локалне самоуправе, као и право и способност органа јединице локалне самоуправе да регулишу и управљају, у границама закона, јавним пословима који се налазе у њиховој надлежности, а у интересу локалног становништва. | Буџет | 845.400,00 |
|  | Кредит | 0 |
|  | Донација/Грант | 420.000,00 |
|  | Остало | 305.000,00 |
|  | Укупно | 1.570.400,00 |

Б.

| Мјера | Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет | Назив и шифра програма | Индикатори | Полазна вриједност | Циљана вриједост по годинама |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |
| - Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; | 41522 | Просјечна нето плата, КМ | 1.350,00 | 1.400,00 |
|  |  |  | Број привредних субјеката | 68 | 70 |
|  |  |  | Број запослених | 182 | 200 |
| - Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; | 4161 | Број регистрованих пољ. Газдинстава | 26 | 40 |
|  |  |  | Количина откупљеног воћа, т | 265 | 300 |
|  |  |  | Количине предатог млијека, л/дан | 0 | 0 |
| - Изградња друштвене инфраструктуре | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; | 51123 | Број ученика | 150 | 155 |
|  |  |  | Број чланова библиотеке, годишње | 130 | 140 |
|  |  |  | Број корисника спортских и рекреативних објеката | 290 | 300 |
| - Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; | 4128 | Број корисника сталне новчане помоћи | 5 | 5 |
|  |  |  | Број породица којима је пружена материјална подршка, годишње | 27 | 25 |
|  |  |  | Број збринутих и усељених породица у станове социјалног становања | 0 | 5 |
| - Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; | 5113 | Број општинских ажурних просторно-планских докумената | 0 | 1 |
|  |  |  | Укупна дужина асфалтираних локалних и некатегорисаних путева, м | 200 | 1000 |
|  |  |  | Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу у МЗ Поткозара, % | 30 | 40 |
| - Увођење нових јавних услуга и електронске управе | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; | 41223 | Степен задовољства грађана услугама општинске управе (улазна анкета) | Није провођено | Провести анкету |
|  |  |  | Проценат издатих дозвола за грађење електронским путем, % | 0 | 0 |
|  |  |  | Проценат издатих рјешења за предузетнике електронским путем, % | 0 | 0 |
| - Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; | 51123 | Дужина изграђене мреже одводње отпадних вода; м | 0 | 100 |
|  |  |  | Проценат домаћинстава прикључених на јавну канализациону мрежу, % | 27% | 30% |
|  |  |  | Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу у МЗ Копачи, % | 0 | 5 |
| - Одрживо рјешење управљања отпадом и ефикасно кориштење енергије | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; | 51123 | Број санитарних депонија за одлагање отпада | 0 | 0 |
|  |  |  | Удио отпада који се рециклира, % | 0 | 10 |
|  |  |  | Трошак електричне енергије за јавну расвјету, КМ/годишње | 63.499,64 | 60.000,00 |
| - Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Значајно смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа по људе и материјална добра; | 415219 | Број кривичних дјела, годишње | 28 | 25 |
|  |  |  | Број пожара, годишње | 10 | 5 |
|  |  |  | Површина општине контаминирана МЕС и НУС, % | 4,3 | 4,0 |

В.

| Редни број и мјера: 1.Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и развој пољопривреде Назив и шифра програма: 41522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.1.1 Стављање у функцију објекат „ Градина“ – уређење пословне зоне | 2027 | Отварање нових раднх мјетса и повећање предузетничких дјелатности | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелтности | К | ДА | Буџет | 0 | 30000 | 50000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 70000 | 40000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 100000 | 90000 |
| 1.1.2 Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва | 2027 | Број регистованих предузетника; Број нових радних мјеста | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелтности | И | ДА | Буџет | 20000 | 40000 | 40000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 40000 | 60000 | 60000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 20000 | 70000 | 90000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10000 | 80000 | 50000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 40000 | 160000 | 150000 |

| Редни број и мјера: 2. Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривреде, привреде и прераде Назив и шифра програма: 4161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВН ОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2.1 Развој пластеничке производње | 2027 | Количина откупног поврћа и расада; Број регистрованих пољопривредних газдинстава | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелтности | К | НЕ | Буџет | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 20000 | 20000 | 20000 |
| 2.2 Подстицај производњи воћа | 2027 | Количина продатог воћа; Површина земљишта под воћњацима | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелтности | К | ДА | Буџет | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 20000 | 20000 | 20000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 20000 | 20000 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 20000 | 20000 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 40000 | 40000 | 40000 |

| Редни број и мјера: 3 Изградња друштвене инфраструктуре Назив и шифра програма: 51123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | 2026 | 2027 | 2028 |
| 3.1 Изградња и опремање културно-омладинског центра | 2027 | Изграђен и опремљен културно-омладински центар; Број саржаја културно-омладинскогцентра | одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 30000 | 80000 | 50000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 300000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 20000 | 50000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 330000 | 100000 | 100000 |
| 3.2 Пројекат „ Задужбина Љубавића- Горажданска штампарија 1519- 1523“ Археолошки радови и рјешавање влаге у цркви Св. Георгија | 2024 | Број посјетилаца, Извјештај о археолошким радовима, Изграђена дренажа око цркве | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелтности | И | НЕ | Буџет | 15000 | 15000 | 15000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 5000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 30000 | 35000 | 35000 |
| 3.3 Сабор старог пјевања у срба | 2027 | Број пјевачких група; Број посјетилаца | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелтности | И | НЕ | Буџет | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 15000 | 15000 | 15000 |
| 3.4 Изградња Светосавског дома | 2027 | Изграђен и опремљен Светосавски дом | Одсјек за просторно уређење и стабено-комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 0 | 20000 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/Грант | 0 | 150000 | 150000 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 170000 | 170000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 55000 | 125000 | 95000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 310000 | 155000 | 155000 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10000 | 40000 | 70000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 375000 | 320000 | 320000 |

| Редни број и мјера: 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва Назив и шифра програма: 4128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | 2026 | 2027 | 2028 |
| 4.1 Провођење сета мјера за пронаталитетну политику | 2027 | Број породица и њихових чланова којима је пружен овај вид подршке | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 33000 | 33000 | 33000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 33000 | 33000 | 33000 |
| 4.2 Опремање школе | 2027 | Степен задовољства ученика и наставника са условима за извођење наставе | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 4000 | 4000 | 4000 |
| 4.3 Превоз ученика | 2027 | Број ученика основних и средњих школа којима је омугућен превоз | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 30000 | 30000 | 30000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 20000 | 15000 | 15000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 50000 | 45000 | 45000 |
| 4.4 Стипендирање студената | 2027 | Број студената и ђака који користе стипендију | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 32400 | 35000 | 35000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 32400 | 35000 | 35000 |
| 4.5. Подршка спортским организацијама | 2027 | Број реализованих пројеката; Број спортиста | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 45000 | 45000 | 50000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 45000 | 45000 | 50000 |
| 4.6. Подршка удружењима грађана | 2027 | Број реализованих пројеката; Број корисника; | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 50000 | 50000 | 50000 |
| 4.7 Помоћ рањивим категоријама становништва | 2026 | Број становника - корисника новчане помоћи, | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 150000 | 160000 | 160000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 140000 | 150000 | 150000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 290000 | 310000 | 310000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 344400 | 438500 | 443500 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 160000 | 165000 | 165000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 504400 | 605000 | 610000 |

| Редни број и мјера: 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре Назив и шифра програма: 5113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | 2026 | 2027 | 2028 |
| 5.1 Изградња каналазационе мреже и унапређење комуналне инфраструктуре у МЗ Копачи | 2027 | Дужина изграђене канализационе мреже. Број нових прикључака на канализациону мрежу | Одсјек за просторно уређење и стабено-комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | НЕ | Буџет | 0 | 20000 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10000 | 30000 | 30000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10000 | 50000 | 50000 |
| 5.2 Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара | 2027 | Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу ; Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | НЕ | Буџет | 50000 | 2500 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 2500 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 5000 | 10000 |
| 5.3 Модернизација и уређење урбаног дијела општине | 2025 | Повећање квалитета живота грађана | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послов | И | НЕ | Буџет | 10000 | 30000 | 30000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10000 | 10000 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 20000 | 40000 | 50000 |
| 5.4.Модернизација локалног пута: Жељезничка улица | 2025 | Дужина модернизоване дионице путног правца | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 10000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 80000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 90000 | 0 | 0 |
| 5.5 Проширење градског гробља | 2027 | Број нових градски мјеста | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | ДА | Буџет | 200000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 200000 | 10000 | 10000 |
| - Изградња градске тржнице | 2027 | Број продаваца на пијаци, број купаца и количина продатих производа | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | К | НЕ | Буџет | 0 | 25000 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 25000 | 5000 |
| 5.7. Одржавање локалних путних праваца | 2025 | Дужина санираних путних праваца | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 50000 | 50000 | 50000 |
| 5.8. Израда пројеката, нацрта, геодетске услуге | 2025 | Број пројекта и извјештаја | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 6000 | 20000 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 6000 | 20000 | 20000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 326000 | 157500 | 140000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 90000 | 42500 | 55000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 416000 | 200000 | 195000 |

| Редни број и мјера: 6. Увођење нових јавних услуга и елекстронске управе Назив и шифра програма: 41223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | 2026 | 2027 | 2028 |
| 6.1 Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде | 2025 | Број израђених и усвојених урбанистичких регулационих планова | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | ДА | Буџет | 0 | 0 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 30000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 40000 |
| 6.2 Осавремењавање општинске управе-електронска управа | 2025 | Број корисника који користе елекстронске сервисе | Одсјек за општу управу | К | НЕ | Буџет | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 5000 | 5000 | 5000 |
| 6.3 Адаптација помоћних просторија у административној згради општине Ново Горажде | 2025 | Квадратура адаптираних просторија | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 10000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10000 | 0 | 0 |
| 6.4 Уређење платоа испред зграде Општинске управе | 2025 | Површина уређеног простора | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 10000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10000 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 25000 | 5000 | 15000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |  | 30000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 25000 | 5000 | 45000 |

| Редни број и мјера:7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине Назив и шифра програма: 51123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | 2026 | 2027 | 2028 |
| 7.1 Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине | 2027 | Количина уклоњеног отпада и број укљоњених депонија | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне епослове | К | НЕ | Буџет | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10000 | 10000 | 10000 |
| 7.2 Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача | 2027 | Број домаћинстава прикључених на систем за пречишћавање воде и количина пречишћених отпадних вода | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | ДА | Буџет | 0 | 50000 | 50000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  | 250000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 50000 | 300000 |
| 7.3 Еко туристичка зона „ Устипрача“ | 2027 | Број посјетилаца еко зоне | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 15000 | 30000 | 50000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 15000 | 30000 | 50000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 25000 | 90000 | 110000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 250000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 25000 | 90000 | 360000 |

| Редни број и мјера: 8. Одрживо рјешење управљања отпадом и ефикасно кориштење енергије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | 2026 | 2027 | 2028 |
| 8.1 Санација и реконструкција депоније „Каменолом“ | 2027 | Површина извршене санације и реконструкције | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 15000 | 15000 | 15000 |
| 8.2 Имплементација мјера енергетске ефикасности | 2027 | Број објеката обухваћеним мјерама енергетске ефикасности , Површина објеката | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 0 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10000 | 90000 | 90000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10000 | 100000 | 100000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 10000 | 20000 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 15000 | 95000 | 95000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 25000 | 115000 | 115000 |

| Редни број и мјера: 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа Назив и шифра програма: 415219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Значајно смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа по људе и материјална добра; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | 2026 | 2027 | 2028 |
| 9.1 Деминирање контаминираних подручја општине | Процес деминирања контаминираних површина ће трајати више година од важности Стратегије | Површина деконтаминиране површине | Општина Ново Горажде са Центром за уклањање мина у босни и Херцеговини (БХ МАК) | К | НЕ | Буџет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 100000 | 100000 | 100000 |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 100000 | 100000 | 100000 |
| 9.2 Уређење бујичних водотока | 2027 | Дужина уређених водотокава | Општина Ново Горажде са Јавном установом Воде Српске | К | НЕ | Буџет | 10000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 200000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10000 | 200000 | 0 |
| 9.3 Унапређење видео надзора на подручју општине Ново Горажде | 2025 | Број уграђених камера. Број возила која се региструју камерама. | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 10000 | 8000 | 8000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/Грант |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10000 | 8000 | 8000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 20000 | 8000 | 8000 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 100000 | 300000 | 100000 |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 120000 | 308000 | 108000 |

НАЧЕЛНИК

Број: 02/1-302-1/22                                                                                                                                                                                                                                                     ____________________

Датум: 18.  март 2026. године                                                                                                                                                                                                                                           Мила Петковић